## Slide 1: Task 01

## Slide 2: Zielgruppe
Ärzte
Krankenschwestern
Betreuer, Therapeuten
Rezeptionspersonal
Verwaltungspersonal

## Slide 3: Schlüsselfunktionen
Aktuelle Informationen von Patienten, welche die Behandlung erleichtern anbieten
  Unterstützung bei Terminplanung, Termineinhaltung
Auswertungen der Gesundheitsfürsorge zur Verfügung stellen
Den Gesetzen und Richtlinien im Bereich Datenschutz und Psychischer Gesundheit muss Folge geleistet werden

## Slide 4: Erfolgsfaktoren
Informationsfluss zwischen den verschiedenen Stakeholdern
Aneignung von Fachwissen zum künftigen System
Professionelles Projektmanagement

## Slide 5: Systemkomponenten
Patienteninformationen darstellen
Terminverwaltung
Managementinformationen auswerten

## Slide 6: Task 02

## Slide 7: Varianten
Variante 1
Plandriven Development
Vorteile
  Klare Anforderungen
  Klare Abgrenzungen
Nachteile
  Kunde ist nicht während ganzen Projektzyklen involviert

## Slide 8: Varianten
Variante 2
Agile Development
Vorteile
  Flexible Anforderungen
  Kunde immer involviert
Nachteile
  Keine klare Abgrenzung aufgrund breiter Ausgangslage

## Slide 9: Variantenentscheid
Anforderungen grossen Spielraum
Neue Funktionen können entstehen
Aktive Zusammenarbeit mit Kunden
Entscheid
Variante 2: Agile Development

## Slide 10: Prozessmodell
XP – Extreme Programming
Klare Anpsrechperson für Kunden → Projektleitung
Klare Rollenzuteilung pro Iteration

## Slide 11: Prozessmodell
Scrum
Userstory
Offen für kreativen Freiraum
Integrierte Projektleitung
Kurze Intervalle

## Slide 12: Prozessmodell - Entscheid
Entscheid
Prozessmodell: Scrum
Storyboard Sprints
Projektleitung ScrumMaster
Effizient für diese Ausgangslage

## Slide 13: Grobplanung
Aktivitäten
A1: Regelmässig mit dem Kunden zusammensitzen
A2: Prozessplanung
A3: Spezifikation
A4: Design
A5: Implementierung
A6: Tests, Abnahmetests

## Slide 14: Grobplanung
Ziele
A1: Anforderungen in Features aufteilen
A2: Aufgabenaufteilung, Zeitplanung definieren
A3: Festlegen aller Features
A4: Optimale Architektur entwerfen
A5: Enwticklung der Features
A6: laufende Tests und Abnahmetests des Kunden

## Slide 15: Grobplanung
Output
A1: Storycards
A2: Planungsdokumente
A3: Spezifikation
A4: Diagramme
A5: Neues Feature in Software eingebunden
A6: Test- und Abnahmeprotokoll

## Slide 16: Grobplanung
Zusammenarbeit mit Stakeholdern
Zusammenarbeit mit dem Kunden ist zentral
Aktivitäten A1, A3 und A6 - Kunde stark involviert
Aktivitäten A1, A2 und A6 – Management wichtig